【时间】2019年10月22号16:00~18：30

【地点】7栋3楼会议室7

【参会人员】叶玉琳、王路遥、王伦、薛米样、韦豪、曹晓丽、石凤京、李均培、王锦章。

会议内容：

1. SDK的评审
2. 新的API评审，主要是对服务器提供的一对一的转换书写

优点：规范函数命名；模块划分合理；错误处理方式和框架分开；兼容微信小程序、axios、weex的请求方式。

缺点：采用jsdoc的方式生成的文件不够友好；

结论：

1. **确定的点**：需要出一份关于API的标准描述性文档，不依赖于语言的实现，各个语言根据标准来书写具体的代码，可参照LoRaWAN通信标准的文件来书写。主要定义函数名称命名一致性，接口输入和输出、文件目录结构及分类命名规范等。
2. **需要再次讨论的点**：头文件的标准。跟语言不相关联；能够在线调试，并且有字段说明的静态文档；错误码的处理方式；
3. Logic层封装的接口需要根据具体的业务实现
4. 可复用框架对外说明文档的工具确认

静态文件用docsifyjs ；在线编辑工具用codepen；

开发计划：搭建网站，设计界面计划15.5个工作日

1. 可复用框架需求评审（Area组件）

开发计划：27个工作日

1. UI库需求确定（Ctrl组件）

定位：是以element-ui为开发标准，对比其他UI库不足的组件进行补充，或者根据具体的项目通用组件抽取封装。

开发计划：搭建网站，设计界面定为29.5个工作日。

结论：目前对内部开发的具体项目中定为通用UI组件跟业务紧密，需要重新进行梳理和斟酌需要补充的UI组件。